PROJECT PROPOSAL  ·  FREE EDITION

# 财经事件雷达 Agent

基于免费数据源的跨资产新闻聚合、事件分级与市场反应分析系统

把分散的监管原文、宏观发布、公司公告、全球新闻与行情数据，转换为可核验、可追踪、可复盘的事件卡片；先做人机协同的研究雷达，不直接驱动交易。

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 14 日 |
| 项目阶段 | 立项 / MVP 设计 |
| 成本约束 | 新增 API 与云服务订阅支出：0 元/月 |

|  | 立项原则 核心运行不得依赖免费试用、隐藏付费墙或强制购买行情权限；所有告警必须保留原始链接、来源等级、时间戳和计算口径。 |
| --- | --- |

内部研究与技术验证文档  ·  不构成投资建议

# 项目摘要

本项目拟建设一个面向美股、宏观、商品与加密资产的财经事件雷达。系统持续采集公开信息，将同一事件的多条报道合并，判断事件类型、严重度、可信度和新颖度，映射可能受影响的资产，再计算价格、波动率与成交量等市场反应，最终通过 Telegram 推送结构化事件卡片。

V1.0 的产品定位不是“自动选股”或“新闻情绪交易器”，而是“可核验的硬事件监控台”。系统优先处理监管执法、财报异常、资本结构变化、重大经营事故、宏观数据、央行政策、地缘冲突、交易所或协议风险等可能引发重新定价的事件。

| 0 元/月 新增订阅支出 API / 云服务 | 3–4 周 MVP 周期 个人兼职开发 | 100% 告警可追溯 链接 / 时间 / 口径 | 2 周 影子运行 上线前不交易 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | “全免费”的准确含义 不新增付费 API、新闻终端、市场数据订阅或必需云服务器。默认使用本机或已有设备、现有网络及开源软件；电费、网络费、既有硬件和个人开发时间不计入新增现金成本。 |
| --- | --- |

## 目录

| 章节 | 主题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 项目背景与目标 | 为什么做、解决什么问题 |
| 02 | 范围与产品原则 | 包含项、排除项、关键边界 |
| 03 | 产品工作流 | 事件生命周期与通知节奏 |
| 04 | 免费数据源方案 | 官方原文、发现层、行情层 |
| 05 | 事件分级与资产映射 | S/A/B/C、P0–P3、多维判定 |
| 06 | 市场指标与计算口径 | 价格、波动率、RVOL、基准 |
| 07 | 系统与数据设计 | 架构、数据模型、技术栈 |
| 08 | 需求、计划与验收 | 功能、里程碑、量化指标 |
| 09 | 风险、合规与运营 | 免费源失效、版权、错误控制 |
| 10 | 交付物与附录 | 事件字典、样例通知、参考链接 |

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 背景与问题

财经信息并不稀缺，稀缺的是“第一时间知道什么值得看、为什么值得看，以及市场是否已经开始确认”。单纯把新闻标题汇总到一个频道，只会把信息过载从浏览器搬到聊天软件。

来源碎片化：监管机构、统计部门、公司 IR、交易所、全球新闻和社交媒体各自独立。

重复与改写严重：一份原始公告可被数十家媒体重复发布，首次出现时间容易被掩盖。

严重度不稳定：模型容易把措辞激烈但影响有限的内容判为重大事件，也可能漏掉短标题下的硬信息。

资产关联不透明：主体股票、供应链、行业 ETF、宏观代理资产的关系需要证据和置信度。

行情口径容易误导：免费行情可能只覆盖单一交易所或部分成交量，却被错误表述为“全市场”。

不可复盘：没有原文、版本链和计算快照，事后无法区分数据错误、模型错误与市场噪声。

## 1.2 项目目标

建立可替换的数据源适配层，优先接入监管原文与官方发布，并以免费发现源补充覆盖。

将原始内容转为统一事件对象，完成去重、聚类、实体识别、事件类型与多维分级。

把事件映射到直接资产、行业代理与可验证的上下游关系，并标注证据与置信度。

在统一时间基准上计算事件前后的价格、异常收益、波动率和来源限定成交量指标。

通过分阶段通知呈现“发现—验证—市场确认—跟踪”，避免一次性摘要造成追涨杀跌。

保留原始输入、模型输出、规则结果和行情快照，支持离线回放、人工标注与迭代评估。

## 1.3 成功定义

|  | 一句话成功标准 在不购买数据订阅的前提下，对预先定义的硬事件形成低噪声、可追溯、口径诚实的结构化提醒，并能用历史回放证明分类和计算基本可靠。 |
| --- | --- |

系统的价值以“更快发现 + 更少误报 + 可验证”衡量，不以短期盈亏作为 MVP 验收标准。交易收益受策略、执行、仓位和市场环境共同影响，不能归因于新闻 Agent 本身。

# 2. 范围与产品原则

## 2.1 MVP 范围

| 维度 | MVP 定义 |
| --- | --- |
| 资产 | 美股与主要行业 ETF；美联储/美国宏观；黄金、原油等宏观代理；Binance 现货与永续合约的主要加密资产 |
| 事件 | 监管/诉讼、财务报告、融资与资本结构、并购、经营事故、产品审批、网络安全、央行/宏观、地缘政治、商品供给、交易所/协议风险 |
| 输出 | 结构化事件卡片、更新卡片、事件详情、观察池、每日摘要、数据源健康状态 |
| 交互 | Telegram 推送与命令；本地管理页作为可选项 |
| 运行 | 本机或既有设备常驻；SQLite 单机部署；无需付费云组件 |

## 2.2 明确排除

不做全自动下单、不直接输出仓位或杠杆建议，不把模型摘要当作交易信号。

不承诺毫秒级或机构级低延迟；RSS 与免费 API 的更新节奏由来源方决定。

不声称覆盖“全网新闻”；采用可维护的来源白名单与事件字典。

不绕过付费墙、验证码、robots.txt 或网站技术限制，不批量再分发受版权保护的全文。

不把单一交易场所的数据冒充全市场数据；缺失数据直接显示“不可用”。

不在 V1.0 建供应链知识图谱；仅使用有出处、可人工核验的关系。

## 2.3 产品原则

| 原则 | 落实方式 |
| --- | --- |
| 原文优先 | 同一事件存在监管原文或官方披露时，以其为事实锚点，媒体内容仅用于发现和上下文。 |
| 多维分级 | 严重度、可信度、新颖度和市场反应分别表达，不把所有判断压成一个模糊总分。 |
| 规则兜底 | 时间、来源、数值、阈值和状态机由确定性代码处理；模型负责抽取、归类和解释。 |
| 证据绑定 | 每个事实、资产关系和市场指标都附来源或计算口径；不确定内容显式标注。 |
| 渐进通知 | 首次发现时允许“待核验”；确认后更新同一事件，不用重复推送制造紧迫感。 |
| 禁止追单 | 默认动作是加入观察池、等待趋势/流动性确认；不因摘要本身建议追涨或追空。 |

# 3. 产品工作流与事件生命周期

## 3.1 端到端处理链

| 01 | 采集 | 监管原文 / RSS / API / WebSocket |
| --- | --- | --- |
| 02 | 规范化 | 统一字段、时区、语言与来源等级 |
| 03 | 去重聚类 | 同一事件合并；保留首次出现与更新链 |
| 04 | 事件判断 | 类型、严重度、可信度、新颖度、方向 |
| 05 | 资产映射 | 主体 → 股票 / ETF / 商品 / 加密资产 |
| 06 | 行情增强 | 收益、异常收益、波动率、来源限定 RVOL |
| 07 | 通知与跟踪 | 首次提示 → 确认 → 市场反应 → 关闭 |

## 3.2 事件状态机

| 状态 | 含义 | 进入条件 / 动作 |
| --- | --- | --- |
| NEW | 首次捕获 | 记录原文、source_time、ingest_time；执行快速去重 |
| VERIFYING | 待核验 | 来源低于 P1、主体存在歧义或关键数字未确认 |
| CONFIRMED | 事实确认 | 官方/公司原文或至少两个独立可靠来源支持 |
| MARKET_CONFIRMED | 市场确认 | 价格、成交量或波动率达到预设反应阈值 |
| MONITORING | 持续跟踪 | 等待补充文件、管理层回应、停复牌或趋势确认 |
| CLOSED | 事件关闭 | 无新增信息、影响消化或被证伪；保留完整审计链 |

## 3.3 通知节奏

同一事件使用稳定 event_id，在一个消息线程中更新，避免“每篇报道一条消息”。推荐最多三类主动推送：

#1 发现：仅对 S 候选或高相关 A 事件发送，明确标注“待核验”和当前证据。

#2 确认：原始文件/官方来源出现，更新状态、严重度和资产映射。

#3 市场反应：达到预设阈值或 15/60 分钟观察窗结束，补充价格与波动指标。

其余更新进入事件详情或每日摘要；被证伪时必须主动发出撤销/更正。

## 3.4 人机协同边界

| 处理层 | 内容 |
| --- | --- |
| 可自动完成 | 抓取、时间标准化、去重、数值计算、初步分类、来源等级、候选资产匹配、消息排版 |
| 需要规则复核 | S 级触发、主体同名歧义、金额/比例冲突、停牌/破产/执法等高风险关键词 |
| 建议人工确认 | 供应链扩散、复杂法律结论、传闻、跨语言歧义、可能引发交易行为的最终判断 |

# 4. 免费数据源方案

## 4.1 三层来源结构

零成本方案不能靠一个“万能新闻 API”。核心设计是：官方原文负责确认，免费聚合源负责发现，公开行情负责观察反应。任何单一来源失效都不应让系统整体停摆。

| 层级 | 候选来源 | 主要用途 | 免费边界 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 事实锚点 | SEC EDGAR / RSS；Federal Reserve RSS；BLS、BEA；监管、法院、交易所、公司 IR 公告 | 确认监管、财报、宏观与公司硬事件 | 权威但分散；需维护来源注册表与解析器 |
| 全球发现 | GDELT 2.0 | 地缘、政策、灾害、跨语言事件发现 | 约 15 分钟更新；噪声高，不作为单独确认依据 |
| 财经发现 | Marketaux Free | 财经文章发现、实体候选与来源链接 | 100 请求/日、每次最多 3 篇；只有短摘要，必须缓存并限额 |
| 可选新闻流 | Alpaca News（仅当账户当前免费权限可用） | 美股实时/历史新闻补充 | 权限和定价可能变化；必须可一键关闭，不能成为核心依赖 |
| 加密原文 | Binance / 交易所公告、项目官方博客、状态页、GitHub Release | 上币、维护、漏洞、停机、协议更新 | 来源格式不一；官网内容可能改版 |
| 加密行情 | Binance Public WebSocket / REST | 价格、成交量、资金费率、持仓量等交易所口径指标 | 仅代表 Binance；需标注合约/现货与交易对 |
| 美股行情 | Alpaca Free IEX 或其他合法免费 IEX 权限 | 分钟价格、收益与 IEX 口径成交量 | IEX 只覆盖部分市场成交；RVOL 必须命名为 IEX_RVOL |
| 宏观数据 | BLS / BEA / FRED / Fed 官方接口与发布 | 实际值、历史序列、政策文件 | 一致预期通常不免费；没有可靠来源时不计算 surprise |
| 中文试验层 | 证监会/交易所/央行/统计局/公司公告；AKShare 等开源适配器 | A/H 股公告与中文公开页面补充 | 开源采集无 SLA、网页变动即失效；只作实验发现层 |

## 4.2 核心与试验依赖的分界

|  | 核心运行标准 一个来源只有在“无需付费、无需短期试用、允许当前使用方式、稳定运行 48 小时并能被替换”时，才进入 production=true。其他来源统一标为 experimental。 |
| --- | --- |

| 不纳入核心的来源 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| NewsAPI.ai / Event Registry | 免费额度属于试用性质，不能承担长期运行量 | 仅用于离线效果对比 |
| Tushare 新闻接口 | 新闻权限需单独付费 | 不进入零成本运行链 |
| CryptoPanic / Trading Economics 等 | 核心实时能力需付费或免费政策不稳定 | 不作为依赖；接入前重新核验 |
| Wind / iFinD / LSEG / Factiva | 机构授权与再分发条款复杂 | V1.0 排除 |
| 美股 SIP 全市场实时行情 | 通常需要行情订阅 | V1.0 使用 IEX 并明确口径 |
| 无授权网页全文爬取 | 版权、条款与反爬风险 | 只存元数据、短摘要、哈希和原文链接 |

## 4.3 来源注册表字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| source_id / name | 稳定标识与显示名称 |
| tier / authority_type | P0–P3；监管、统计、公司、媒体、聚合、社交 |
| access_mode | RSS、REST、WebSocket、HTML、邮件转发 |
| latency_target | 预期刷新周期与超时阈值 |
| terms_url / robots_policy | 使用条款、robots 与允许保存的内容范围 |
| quota / backoff | 免费配额、并发、退避与缓存策略 |
| parser_version | 解析器版本与最近成功时间 |
| production / experimental | 是否允许进入正式告警链 |

# 5. 事件分级、可信度与资产映射

## 5.1 严重度 S / A / B / C

| 等级 | 定义 | 典型事件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 可能造成资产价值重估、交易中断、偿付/资本重大受损或系统性影响 | 正式执法/刑事调查；破产/违约；重大财务重述；关键产品禁令；交易所挤兑或核心协议漏洞；意外政策转向 | 立即进入验证链；P0/P1 才可标“已确认” |
| A | 对公司、行业或宏观预期具有实质影响，但影响范围或确定性低于 S | 重大并购、指引大幅变化、关键高管离任、重大产能事故、重要审批、显著宏观偏离 | 主动推送；等待行情窗口 |
| B | 相关但影响有限、已有预期、可逆或缺少新增事实 | 常规评级变化、一般产品发布、轻微运营更新、重复报道 | 进入摘要或观察池 |
| C | 低信息量、评论性、营销性或与关注资产弱相关 | 观点稿、泛泛市场回顾、无新增事实的改写 | 默认不推送，仅保留统计 |

## 5.2 可信度 P0–P3

| 等级 | 来源 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 监管/法院/交易所正式文件；统计机构原始发布；可验证的法律或公告文档 | 可直接确认文档中明确陈述的事实 |
| P1 | 公司 IR、正式新闻稿、管理层正式讲话、项目官方公告 | 可确认主体自身陈述；涉及责任认定仍以监管/法院为准 |
| P2 | 信誉媒体、免费聚合 API、记者报道 | 用于发现与上下文；重大事件需交叉验证 |
| P3 | 社交帖子、匿名爆料、二次转述 | 仅生成候选，不主动标 S/A 已确认 |

## 5.3 新颖度与市场反应

| 标签 | 定义 |
| --- | --- |
| N2 首次事实 | 首次出现关键事实或数字；可改变当前判断 |
| N1 实质更新 | 同一事件新增文件、回应、金额、时间表或法律状态 |
| N0 重复/改写 | 无新增事实，仅标题或措辞变化；合并到原事件 |
| R3 强反应 | 超过资产/时段自适应阈值，且价格与流动性指标共同确认 |
| R2 中反应 | 价格或波动显著，但另一维度未确认 |
| R1 弱反应 | 小幅波动或与基准接近 |
| R0 无/不可用 | 尚无行情、市场休市、数据不完整或未见可区分反应 |

|  | 硬性门槛 严重度为 S 但来源仅 P2/P3 时，显示“S 候选 · 待核验”；只有 P0/P1 或满足预设交叉验证规则，才可显示“S · 已确认”。市场下跌不能反向证明新闻为真。 |
| --- | --- |

## 5.4 综合告警逻辑

系统保留多维字段，并使用透明规则决定推送优先级：

if severity == 'S' and credibility in {'P0','P1'}: alert = 'URGENT_CONFIRMED' elif severity == 'S': alert = 'URGENT_VERIFYING' elif severity == 'A' and novelty >= 'N1': alert = 'MATERIAL' elif severity == 'B' and reaction == 'R3': alert = 'MARKET_ANOMALY' else: alert = 'DIGEST_OR_ARCHIVE'

## 5.5 资产映射

| 关系 | 含义 | 证据要求 |
| --- | --- | --- |
| PRIMARY | 事件主体直接对应的股票、债券、代币或商品 | 公司 CIK/LEI、交易所代码、合约/代币地址 |
| BENCHMARK | 用于计算异常收益的指数、行业 ETF 或 BTC/ETH 基准 | 固定基准表 + 资产类别规则 |
| SECTOR | 同产业或同因子暴露的行业 ETF / 代表资产 | 行业分类映射；不等于因果关系 |
| SUPPLIER / CUSTOMER | 有公开证据的上下游主体 | 关系来源、发布日期、置信度和有效期 |
| MACRO_PROXY | 利率、美元、黄金、原油等宏观代理 | 由事件类型规则触发，并标“代理关系” |

每个映射对象包含 relation_type、confidence、evidence_url 和 rationale。无法证明的供应链关系不进入主动告警，只可作为人工研究提示。

# 6. 市场指标与计算口径

## 6.1 时间锚点

每个事件至少保留三个时间：source_time（来源发布）、first_seen_at（系统首次捕获）和 confirmed_at（满足确认条件）。行情窗口默认以 first_seen_at 为 t0，同时保留 source_time 版本用于事后研究，防止把系统延迟误认为市场提前反应。

| 指标 | 字段 | 口径 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格反应 | r₁m / r₅m / r₁₅m / r₆₀m / 当日 | P(t)/P(t0) − 1 | 标注交易所、交易对、复权和休市处理 |
| 异常收益 | AR | 资产收益 − 基准收益 | 基准缺失则不计算；不解释为因果 |
| 来源限定 RVOL | IEX_RVOL / BINANCE_RVOL | 窗口成交量 ÷ 过去 20 个同时间窗中位数 | 名称必须带数据源；样本不足显示 N/A |
| 实现波动率 | RV / RV percentile | 窗口对数收益标准差并按频率年化 | 同时展示历史分位，避免跨资产直接比较绝对值 |
| ATR% | ATR(14) / close | 真实波幅均值占价格比例 | 用于自适应阈值，不单独做方向判断 |
| 跳空 / 流动性 | gap、spread、trade count | 按可获得数据计算 | 免费源无盘口时不估算价差 |
| 加密衍生品 | funding、OI、liquidation | 交易所公开接口快照与变化率 | 仅代表该交易所和该合约 |

## 6.2 免费美股行情的关键限制

|  | 不得把 IEX 当作全市场 Alpaca 免费美股数据通常基于 IEX，官方说明其成交量只占全市场的一小部分。因此可用于方向、收益和 IEX 自身的相对成交量观察，但不得输出“全市场成交量 4.2 倍”。字段必须显示 IEX_RVOL=4.2×。 |
| --- | --- |

如未来用户已有 IBKR 等实时权限，可增加私有行情适配器，但它属于用户既有授权，不应写入“所有人零成本可复现”的核心方案。

## 6.3 阈值设计

不同资产使用各自历史分位数，不用固定“涨跌 3%”覆盖所有品种。

休市、盘前、盘后和 24/7 市场分别建基线；事件发生在休市时延迟到下一可交易窗口。

低流动性资产要求最小成交额/交易笔数，防止单笔成交触发 R3。

反应等级建议由价格、异常收益、RVOL、波动率四个维度中至少两个共同支持。

所有基线只使用 t0 之前数据，回测时严格禁止未来数据泄漏。

# 7. 系统与数据设计

## 7.1 逻辑架构

| 层 | 组件 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | Source Registry；RSS/REST/WS/HTML Adapters；Raw Store | 原始内容不可变保存；按来源限流、退避和健康检查 |
| 事件层 | Normalizer；Deduplicator；Clusterer；Extractor；Scorer | 规则 + 本地模型；每一步记录版本与证据 |
| 知识层 | Entity Resolver；Symbol Master；Relation Store | CIK/代码/别名优先；模糊匹配必须有置信度 |
| 行情层 | Market Adapters；Metric Engine；Snapshot Store | 统一 UTC 时间；指标携带 venue 与 data_scope |
| 服务层 | Event API；Alert Manager；Replay Evaluator；Admin | Telegram、查询、重放、标注和运行状态 |

## 7.2 模型使用边界

| 边界 | 内容 |
| --- | --- |
| 本地模型适合 | 事件要素抽取、标题归一、类型分类、理由生成、跨语言摘要、候选资产提示 |
| 确定性代码负责 | 时间、价格、百分比、来源等级、阈值、状态迁移、去重哈希、指标计算 |
| 必须校验 | 金额与单位、主体身份、否定词、调查/起诉/定罪的法律阶段、预测与事实的区别 |
| 降级模式 | 本地模型不可用时使用规则和关键词继续采集；事件进入待处理队列，不调用付费 API |

## 7.3 核心数据对象（示意）

{ "event_id": "evt_20260714_sec_xyz_001", "title": "SEC 对 XYZ 启动会计调查", "event_type": "regulatory_accounting_investigation", "severity": "S", "credibility": "P0", "novelty": "N2", "status": "CONFIRMED", "source_time": "2026-07-14T18:31:00Z", "first_seen_at": "2026-07-14T18:31:42Z", "sources": [{"authority": "SEC", "url": "...", "sha256": "..."}], "assets": [{"symbol": "XYZ", "relation": "PRIMARY", "confidence": 1.0}], "reaction": {"venue": "IEX", "return_15m": -0.087, "iex_rvol": 4.2}, "action": ["WATCHLIST", "WAIT_TREND_CONFIRMATION", "NO_SUMMARY_ONLY_SHORT"], "pipeline_version": "1.0.0" }

## 7.4 零成本技术栈

| 层 | 选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 / API | Python 3.12、FastAPI、Pydantic、httpx / asyncio | 开源；便于适配异步抓取与结构化校验 |
| 采集 | feedparser、WebSocket 客户端、APScheduler、aiolimiter | 按来源独立调度、配额和退避 |
| 存储 | SQLite + WAL + FTS5；JSON 原始快照 | 单机足够；后期可迁移 PostgreSQL |
| 文本 | RapidFuzz、可选 sentence-transformers | 去重与实体匹配；模型文件本地缓存 |
| 本地模型 | Ollama 或 llama.cpp；可选 Qwen 系列小模型 | 零 API 调用费；硬件不足则规则模式降级 |
| 通知 | Telegram Bot API | 免费；消息中保留来源链接和更新时间 |
| 部署 | Docker Compose 或 systemd | 默认本机/既有设备，不依赖付费云 |
| 测试 | pytest、freezegun、respx、Golden Dataset | 可重复、可固定时间与接口响应 |

## 7.5 数据库建议

| 表 | 职责 |
| --- | --- |
| sources | 来源配置、等级、配额、条款、健康状态 |
| raw_items | 原始标题、摘要、链接、发布时间、抓取时间、内容哈希 |
| event_clusters | 规范化事件、状态、S/A/B/C、P0–P3、N/R 标签 |
| event_sources | 事件与原文的多对多关系、首次/更新标记 |
| entities / assets | 主体、证券代码、别名、交易所、资产类别 |
| relations | 资产关系、证据链接、置信度、有效期 |
| market_snapshots | venue、data_scope、时间窗、价格和成交量快照 |
| model_runs | 提示词/模型/规则版本、输入哈希、结构化输出与校验结果 |
| alerts | 通知版本、渠道、发送状态、消息 ID、撤回/更正记录 |
| labels | hard / weak / rejected、人工原因、复核人、时间 |

# 8. 功能需求、计划与验收

## 8.1 功能需求

| 编号 | 模块 | 验收描述 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 来源管理 | 按配置启停、配额、优先级、健康检查和 experimental 标志 |
| FR-02 | 多协议采集 | 支持 RSS、REST、WebSocket；HTML 适配器必须单独开关 |
| FR-03 | 原始留存 | 保存元数据、短摘要、哈希、响应时间与原始链接 |
| FR-04 | 去重聚类 | URL、内容哈希、实体 + 时间 + 语义多级去重 |
| FR-05 | 结构化抽取 | 输出主体、动作、对象、金额、时间、法律阶段和引用证据 |
| FR-06 | 多维分级 | 严重度、可信度、新颖度、方向、市场反应分别保存 |
| FR-07 | 确认规则 | S/A 必须通过来源等级和冲突检查；支持撤销与更正 |
| FR-08 | 资产解析 | 代码主表、别名、关系类型、置信度和证据 |
| FR-09 | 行情增强 | 按 t0 计算多窗口收益、异常收益、波动率与来源限定 RVOL |
| FR-10 | 告警编排 | 发现/确认/市场反应分阶段更新，同事件去重 |
| FR-11 | 回放评估 | 固定历史输入、模拟当时时钟，禁止未来信息进入 |
| FR-12 | 运行观测 | 采集延迟、失败率、配额、队列长度、模型耗时与通知状态 |

## 8.2 非功能需求

| 属性 | 要求 |
| --- | --- |
| 可追溯 | 100% 主动告警包含原文链接、来源等级、source_time、first_seen_at、指标口径 |
| 可恢复 | 进程重启后不重复推送；WebSocket 断线自动重连；RSS 以 ETag/Last-Modified 增量抓取 |
| 可替换 | 任一聚合源可关闭而不影响 P0 官方源；行情适配器通过统一接口替换 |
| 可解释 | 等级输出包含触发规则、模型理由和证据句；冲突进入人工队列 |
| 隐私安全 | API token 不入库、不入日志；使用 .env/系统密钥；最小权限 |
| 版权合规 | 默认不存、不转发全文；只保留研究所需元数据、短摘要、哈希与链接 |

## 8.3 开发计划

| 里程碑 | 时间 | 主题 | 内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gate 0 | 第 1–2 天 | 数据源烘烤测试 | 接入 5–8 个 P0 源、GDELT、Marketaux、Binance；连续运行 48 小时 | 形成延迟/失败/重复/配额报告；不合格源降为 experimental |
| M1 | 第 3–7 天 | 采集与存储骨架 | Source Registry、Raw Store、统一时区、增量抓取、健康检查 | 可稳定重启；原始条目可查 |
| M2 | 第 8–14 天 | 事件引擎 | 去重聚类、事件字典、P0–P3、S/A/B/C、本地模型与校验 | 对标注集完成首轮评估 |
| M3 | 第 15–20 天 | 资产与行情增强 | symbol master、基准、Binance 指标、IEX 口径指标 | 测试夹具计算 100% 一致 |
| M4 | 第 21–24 天 | Telegram 与回放 | 事件线程、更新/更正、每日摘要、replay evaluator | 端到端演示与审计链完整 |
| Gate 1 | 第 25–38 天 | 影子运行 | 不交易；记录误报、漏报、延迟、资产映射和告警疲劳 | 达到上线阈值或继续迭代 |

## 8.4 验收指标

| 指标 | 目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| P0 捕获延迟 | 95 分位 ≤ 120 秒 | 从来源可获取到 first_seen_at；受来源自身发布延迟影响 |
| 硬事件召回 | ≥ 85% | 预先冻结的 hard / weak / rejected 数据集 |
| S/A 精确率 | ≥ 90% | 人工复核；避免告警疲劳 |
| 错误 S 告警率 | ≤ 2% | S 候选与已确认分别统计 |
| 重复压缩率 | ≥ 85% | 同一事件的重复报道合并比例 |
| 主资产映射准确率 | ≥ 95% | PRIMARY 关系；供应链另行统计 |
| 确定性指标正确率 | 100% | 固定行情夹具与手工基准对比 |
| 告警可追溯率 | 100% | 原文、时间、来源、口径、版本齐全 |
| 影子运行可用率 | ≥ 99% | 排除来源方中断；按 Agent 进程计算 |

以上为 MVP 目标值，而非先验保证。Gate 0 和首轮标注集结果可用于调整阈值，但任何调整都必须在最终测试集评估前冻结。

# 9. 风险、合规与运营

## 9.1 风险登记表

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费 API 改价/限额 | 高 | 中 | 核心依赖只用可替换源；每日配额监控；本地缓存；适配器开关 |
| 网页/RSS 结构变化 | 高 | 中 | 解析器契约测试；失败降级；优先官方 API/RSS；告警源健康状态 |
| IEX 成交量不完整 | 高 | 高 | 字段命名 IEX_RVOL；不与全市场混用；缺失即 N/A |
| 模型幻觉/法律阶段混淆 | 中 | 高 | 结构化 schema；证据句；关键词规则；S 级硬门槛；人工复核 |
| 主体/代码歧义 | 中 | 高 | CIK/交易所/合约地址优先；低置信度不推送资产扩散 |
| 新闻全文版权 | 中 | 高 | 不批量保存/转发全文；保留短摘要、哈希、链接；遵守条款与 robots |
| 来源本身延迟 | 高 | 中 | 区分 source_time 与 first_seen_at；不宣称机构级速度 |
| 回测未来泄漏 | 中 | 高 | 事件版本化；模拟当时时钟；只读取 t0 前可见信息 |
| 告警疲劳 | 中 | 中 | S/A 主动推送；B/C 摘要；事件线程更新；每日限额 |
| 本地模型资源不足 | 中 | 中 | 小模型/量化；异步队列；规则降级；不调用付费 API |

## 9.2 合规控制

每个来源在 registry 中记录 Terms 与 robots 链接；HTML 适配器默认关闭，完成检查后启用。

消息只展示必要事实、模型摘要与原始链接；不把受版权保护的文章全文复制到数据库或频道。

监管与法律事件严格区分“调查、指控、起诉、判决、和解”，不以涉嫌代替定罪。

系统说明固定包含“研究/监控用途，不构成投资建议”；不为第三方代客交易。

如未来向公众或客户提供服务，应重新评估数据再分发授权、投资顾问监管和隐私义务。

## 9.3 日常运营

| 频率 | 动作 |
| --- | --- |
| 每日 | 检查失败源、配额、队列、重复率、S/A 告警与撤销；生成运行摘要 |
| 每周 | 抽样 50–100 个事件；复核分类、实体、资产关系；更新 hard/weak/rejected 标签 |
| 每月 | 来源清单与条款复核；免费政策变化；删除无价值源；回归测试 |
| 每次发布 | 锁定配置与模型版本；运行历史回放；保留变更日志和回滚包 |

## 9.4 成本表

| 项目 | 新增成本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新闻 / 官方数据 API | 0 元 | 只使用免费公开源；试用接口不进入核心 |
| 市场数据 | 0 元 | IEX 免费权限 + Binance 公共接口；口径受限 |
| 模型 API | 0 元 | 本地推理；不可用时规则降级 |
| 数据库 / 消息 | 0 元 | SQLite + Telegram Bot API |
| 云服务器 | 0 元 | 本机或现有设备运行；不把免费云试用作为前提 |
| 新增现金成本合计 | 0 元/月 | 不含已有硬件、网络、电费和开发时间 |

# 10. 交付物与附录

## 10.1 MVP 交付清单

| 编号 | 交付物 | 最低内容 |
| --- | --- | --- |
| D1 | source-registry.yaml 与来源合规记录 | 可启停、分级、限额、条款链接、健康阈值 |
| D2 | 采集适配器 | SEC/Fed/BLS/BEA/GDELT/Marketaux/Binance；至少 5 个 P0 源 |
| D3 | SQLite schema 与迁移脚本 | 原始条目、事件、来源、实体、行情、模型、告警、标签 |
| D4 | 事件处理引擎 | 规范化、去重、聚类、抽取、分级、确认与状态机 |
| D5 | 资产与行情引擎 | symbol master、关系证据、基准、收益/波动/IEX_RVOL |
| D6 | Telegram Bot | 事件卡、更新、更正、观察池、每日摘要、健康命令 |
| D7 | Replay Evaluator | 历史回放、冻结时钟、指标报告、错误样本导出 |
| D8 | 运行文档 | 安装、配置、备份、恢复、来源故障、模型降级、合规说明 |

## 10.2 事件类型字典（首版）

| 大类 | 子类示例 |
| --- | --- |
| 监管 / 法律 | investigation、enforcement、lawsuit、indictment、settlement、sanction |
| 财务 / 披露 | earnings、guidance、restatement、auditor、internal_control、going_concern |
| 资本结构 | offering、buyback、dividend、debt、default、bankruptcy、rating |
| 公司行动 | M&A、spin-off、CEO/CFO、activist、strategic_review |
| 经营 / 供应 | outage、fire、recall、strike、capacity、shipment、supplier_disruption |
| 产品 / 审批 | FDA/监管审批、临床结果、禁令、重大合同、产品发布 |
| 网络安全 | breach、ransomware、data_leak、protocol_exploit、key_compromise |
| 宏观 / 央行 | rate_decision、CPI、employment、GDP、liquidity、capital_control |
| 地缘 / 商品 | war、sanction、tariff、export_control、OPEC、mine/port disruption |
| 加密市场结构 | listing/delisting、reserve、withdrawal_halt、depeg、liquidation、fork |

## 10.3 事件卡片样例

|  | 示例为虚构格式，不代表真实公司或实际交易建议。 所有数值仅用于展示字段和口径；正式系统必须链接原文并附行情来源。 |
| --- | --- |

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 事件 | SEC 对 XYZ 公司启动会计调查 |
| 类别 | 财务披露 / 违法监管 |
| 等级 | S · P0 · N2 · 已确认 |
| 首次出现 | 14:31:42 ET（来源发布 14:31:00 ET） |
| 信源 | SEC 监管原文 · 原始链接 · 文档哈希 |
| 相关资产 | XYZ（PRIMARY）；行业 ETF（SECTOR，置信度 0.82） |
| 价格反应 | 15 分钟 -8.7%；相对行业 ETF -7.9% |
| 成交量 | IEX_RVOL 4.2×（仅 IEX，不代表全市场） |
| 建议动作 | 进入观察池；等待趋势与流动性确认；禁止仅凭摘要追空 |
| 下一检查 | 公司回应 / 8-K / 停复牌 / 60 分钟市场反应 |

## 10.4 第一阶段开工清单

冻结关注资产清单：先选 100–300 个美股/ETF 与 20–50 个加密交易对，避免一开始追求全市场。

建立事件字典与 50–100 个 hard/weak/rejected 基准样本，明确 S/A 的正反例。

完成来源注册表，接入 SEC、Fed、BLS、BEA、GDELT、Marketaux、Binance，并跑 48 小时烘烤测试。

根据烘烤数据决定轮询频率、缓存策略和正式/试验来源，不凭宣传页估计性能。

先实现规则版端到端闭环，再加入本地模型；每次升级都在冻结测试集上比较。

至少影子运行两周，只有误报、延迟、映射与口径指标达标后，才允许把告警纳入人工交易研究流程。

## 10.5 参考资料（官方链接）

| [R1] SEC Developer Resources | [R2] Federal Reserve RSS |
| --- | --- |
| [R3] BLS Feeds / API | [R4] BEA Developer Resources |
| [R5] GDELT 2.0 Data | [R6] Marketaux Documentation |
| [R7] Marketaux Pricing | [R8] Alpaca Real-time News |
| [R9] Alpaca Historical News | [R10] Alpaca Market Data FAQ |
| [R11] Binance Futures WebSocket | [R12] NewsAPI.ai Pricing |
| [R13] Tushare Permissions | [R14] IBKR TWS API |

|  | 价格与权限需复核 免费配额、数据权限和使用条款可能随时变化。本项目以 2026 年 7 月 14 日公开信息为起点；正式接入时由 Gate 0 再次核验，并在 registry 中记录核验日期。 |
| --- | --- |

# 立项结论

项目技术上可行，难度“中等偏上、工程细节重于模型炫技”。免费版能形成有用的个人研究雷达，但必须接受三项边界：资讯覆盖与速度不及机构终端；美股免费成交量不是全市场口径；网页和免费 API 可能变化。

建议进入 Gate 0：先用 48 小时验证来源，再以 3–4 周完成规则优先的 MVP，并进行两周影子运行。达到可追溯、误报率和计算正确性指标后，才纳入日常交易研究。

— 文档结束 —