PROJECT PROPOSAL  ·  V2.0

财经事件雷达 Agent

多源发现 · 快速候选 · 异步核验 · 逐资产影响 · 市场观察

基于免费数据源与既有只读权限的个人财经事件研究系统

| 版本 V2.0 | 编制日期 2026年7月16日 |
| --- | --- |
| 当前阶段 Gate0完成 / M1_READY（M1就绪） | 新增现金成本 0元/月 |

核心决策 Gate0不再等待所有候选API。项目正式进入M1，以OpenNews免费聚合发现、SEC/Fed/BLS官方核验、Binance/IBKR/Twelve Data行情观察和Telegram输出构成第一条垂直闭环。

研究/监控用途，不构成投资建议；系统不具备也不调用自动交易权限。

# 执行摘要

V2.0保留V1.0最有价值的部分：原文优先、来源分级、多维事件判断、逐步通知、行情口径诚实、审计与回放。同时吸收NewsLiquid/OpenNews成品架构中已经被公开证明有效的设计：原始新闻先到、AI结果异步补充；评分面向指定目标资产；实时分发与策略处理解耦。

本版本不追求复制一个交易终端，也不追逐单模型100毫秒的宣传数字。系统优先优化本地收到信息到发出候选提醒的端到端时延，同时让官方核验、事实版本、市场观察和更正机制在后台持续推进。

| 维度 | V2.0决定 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | Gate0结束，进入M1 | 不再被可选密钥阻塞 |
| 新闻 | OpenNews Free作为experimental P2 | 立即补足聚合发现层 |
| 处理 | 快速路径与核验路径并行 | 首次提示不等待完整分析 |
| 评分 | 事件级与逐资产级分离 | 同一事件可对不同资产方向相反 |
| 存储 | SQLite WAL + durable inbox/outbox | 零成本、可恢复、可升级 |
| 安全 | 行情只读、交易隔离 | 不调用订单、持仓、资金接口 |

# 1. 为什么需要V2.0

V1.0已经把项目边界、来源等级、事件生命周期、行情口径和风险控制写得相当完整，但逻辑架构仍然偏线性：采集后依次规范化、去重、判断、资产映射、行情增强和通知。对于实时新闻，这会让任何慢步骤拖住首次提醒。

同时，当前外部链路已经从“理论可用”进入“真实返回”：官方事件、聚合发现、加密行情、多资产行情和Telegram输出均至少有一条有效路径。因此下一版本必须从可行性论证转向可执行的流式系统设计。

V2.0主张 先落盘、先筛选、后核验；事件事实与资产影响分开；每次更新都有版本；每个外部依赖都可关闭或替换。

# 2. 从NewsLiquid/OpenNews成品得到的结论

## 2.1 可确认的公开架构

| 层 | 公开可确认事实 | 对本项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| 采集 | 85+来源，覆盖新闻、上币、链上、Meme、行情异常和预测 | 聚合价值主要来自后端来源接入，不是MCP客户端 |
| 接口 | REST查询 + WebSocket实时推送 | 适配器需同时支持轮询和流式模式 |
| 异步 | 先推news.update，再推news.ai_update | 原始新闻不应等待模型处理 |
| 评分 | 每个目标资产单独给出score/signal/grade | 不能给事件保存一个全局利多/利空 |
| 分发 | 策略触发至少使用NATS按用户分发 | 高吞吐系统需要消息总线；个人版可先用SQLite outbox |
| 模型 | 专用窄任务评分器，非通用聊天模型 | 优先严格接口和短输出，不追求长篇生成 |

## 2.2 不应误读的部分

- OpenNews公开了客户端与统一字段，但没有公开真实采集器、去重聚类、来源授权或模型训练细节。

- 新闻来源名称不等于独立来源；Reuters原文、媒体转载和Twitter转发可能属于同一个origin。

- 公开的140.1ms或270.3ms是单条新闻评分延迟，不是事件发布到用户收到提醒的完整延迟。

- 公开基准使用200条新闻，评价即时解释而不是实际交易收益；项目不能拿该排行榜作为盈利证明。

## 2.3 采用与拒绝

| 采用 | 拒绝 |
| --- | --- |
| 原始新闻先推、AI异步补充 | 等待大模型完成才发首次提醒 |
| 逐目标资产影响评分 | 单一全局利多/利空 |
| 流式分发、稳定ID、同事件更新 | 每篇报道单独轰炸Telegram |
| Provider分数保留为外部元数据 | 把聚合器分数当事实或交易信号 |
| 消息系统可替换 | 个人规模提前引入Kafka/NATS复杂度 |
| 研究与执行隔离 | 复制NewsLiquid的交易执行集成 |

# 3. 产品定位与不可逾越的边界

财经事件雷达是个人研究基础设施，不是自动交易策略。它回答四个问题：发生了什么、是否可信、哪些资产可能受影响、市场是否出现可区分的反应。

- 不调用任何订单、撤单、账户、持仓或资金接口。

- IBKR保持TWS Read-Only；新加坡服务器只运行固定的Binance公共行情请求。

- P2/P3只能产生候选；S/A已确认必须有P0/P1或满足独立交叉验证规则。

- 不绕过付费墙、验证码、robots限制，不批量保存或转发新闻全文。

- 市场反应属于观察结果，不属于事实确认，也不自动形成交易动作。

# 4. V2.0目标架构

## 4.1 三条数据路径

| 路径 | 目标 | 关键步骤 | 用户结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速路径 | 判断值不值得看 | 落盘、轻量规范化、指纹、实体候选、快速评分 | FLASH · 待核验 |
| 核验路径 | 形成可审计事实 | 事件聚类、来源独立性、官方原文、冲突检查、版本 | 确认/争议/更正 |
| 行情路径 | 观察是否重新定价 | 1/5/15/60分钟任务、收益、异常收益、波动与来源限定RVOL | 市场观察更新 |

## 4.2 数据面与控制面

| 平面 | 组件 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 数据面 | Adapters、Ingest、Fast Path、Verifier、Market、Alerts | 处理真实事件与行情 |
| 控制面 | Source Registry、健康、配额、版本、重试、Replay、Labels | 决定如何运行、如何恢复、如何评估 |

## 4.3 零成本消息架构

M1采用进程内asyncio.Queue提升吞吐，SQLite WAL负责持久化。原始记录必须先提交，再创建pipeline job；Telegram采用durable outbox，使用(event_id, event_version, message_type)作为幂等键。进程重启后从PENDING/RETRY恢复，不重复发送已完成版本。

升级条件 只有当单机吞吐、延迟或多进程部署成为真实瓶颈时，才考虑NATS/Redis Streams/PostgreSQL；不以架构炫技增加M1复杂度。

# 5. 数据源方案与当前证据

## 5.1 Gate0真实状态

| 指标 | 结果 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 12 | 真实返回并通过最低结构校验 |
| WARN | 3 | 已有替代入口或需退避 |
| FAIL | 0 | 不存在已调用但失败的核心能力 |
| BLOCKED | 5 | 缺少可选密钥，不阻塞M1 |

## 5.2 当前可用来源

| 能力 | 来源 | 状态 | V2.0角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宏观官方 | Fed RSS / BLS RSS+API | PASS | P0事实锚点 |
| 公司监管 | SEC Submissions | PASS | P0事实锚点 |
| 全球发现 | GDELT | WARN 429 | 低频P2备用 |
| 聚合发现 | OpenNews Free | 人工实测PASS | experimental P2 |
| 加密行情 | Binance REST/WS | PASS/WARN替代 | 主行情适配器 |
| 远程加密 | Singapore public relay | PASS | 区域限制备用 |
| 多资产行情 | Twelve Data | PASS | 股票/ETF/FX/加密 |
| 既有权限 | IBKR TWS Read-Only | 部分PASS | FX/期货/授权资产 |
| 通知 | Telegram Bot | PASS | 唯一正式输出 |

## 5.3 OpenNews接入政策

- 免费接口立即接入，但标记experimental、P2、cached/periodic，不承诺实时。

- Provider score、grade、signal保存为provider_assessment，不覆盖本地判断。

- 完整REST/WebSocket需要OPENNEWS_TOKEN；取得后必须完成48小时烘烤、断线补数、配额与条款核验。

- OpenNews可一键关闭；关闭后SEC/Fed/BLS等官方链路必须继续运行。

- 默认只保存元数据、必要短摘要、哈希和链接。

## 5.4 来源独立性

Source Registry新增provider_name、origin_source、independence_group、delivery_mode、storage_policy和latency_slo。重大事件的交叉验证按独立原始来源计算，不按文章数量、域名数量或聚合器返回条目数计算。

# 6. 事件、资产与时间模型

## 6.1 事件事实与资产影响分离

| 对象 | 保存内容 | 禁止混入 |
| --- | --- | --- |
| Canonical Event | 发生了什么、类型、严重度、可信度、新颖度、事实状态 | 全局利多/利空 |
| Asset Impact | 目标资产、关系、方向、影响、窗口、置信度、理由码 | 事实是否真实 |
| Market Observation | venue、data_scope、收益、异常收益、RVOL、波动 | 因果结论 |
| Provider Assessment | 外部聚合器score/signal/summary | 本地最终判断 |

同一地缘事件可以对原油偏多、航空股偏空、黄金偏多、宽基指数偏空。逐资产评分发生在候选实体与资产解析之后，不能在资产映射前给事件一个统一方向。

## 6.2 事实状态与任务状态分离

| 类型 | 状态 |
| --- | --- |
| 事件事实状态 | NEW → VERIFYING → CONFIRMED / DISPUTED → MARKET_OBSERVED → MONITORING → RETRACTED / CLOSED |
| 后台任务状态 | PENDING → RUNNING → RETRY → DONE / DEAD |

## 6.3 全链路时间戳

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| source_published_at | 来源标明的发布时间 |
| provider_observed_at | 聚合器首次观察；不可得时为空 |
| local_received_at | 本系统收到响应或WS消息 |
| persisted_at | 原始记录提交SQLite |
| normalized_at / triaged_at | 轻量处理与快速评分完成 |
| confirmed_at | 达到事实确认条件 |
| alert_sent_at | Telegram创建/更新成功 |
| market_observed_at | 指定行情观察窗完成 |

# 7. 去重、聚类与版本

去重不能只靠URL或语义向量。V2.0采用五层策略：

- URL规范化和外部ID。

- 内容SHA-256精确去重。

- 规范化标题与SimHash/MinHash近重。

- 主体 + 动作 + 对象 + 关键数字 + 时间桶组成事件指纹。

- 语义聚类只用于候选合并，不覆盖硬证据和来源独立性判断。

同一来源编辑写入source_revisions；出现新金额、新法律阶段、时间表或官方回应时生成event_version。删除、撤回和官方否认不能静默消失，必须更新同一Telegram事件线程。

# 8. 模型策略

## 8.1 三级级联

| 阶段 | 预算 | 任务 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 0规则 | P95 ≤ 50ms | 来源等级、词典、否定词、数字、哈希、垃圾过滤 | 继续规则降级 |
| Stage 1快速评分 | P95 ≤ 500ms；P99 ≤ 1s | 事件候选、严重度候选、逐资产影响 | ABSTAIN/待复核 |
| Stage 2异步核验 | 不阻塞首次提示 | 官方检索、事实抽取、冲突、法律阶段、说明 | 人工队列/延后更新 |

## 8.2 逐资产输出契约

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| target_asset | 明确的股票、ETF、期货、FX或加密资产 |
| direction | LONG / SHORT / NEUTRAL / ABSTAIN |
| impact | 0-100短期直接影响强度 |
| horizon | 例如15m-4h；不得省略 |
| confidence | 0-1；低于阈值不主动扩散资产 |
| reason_codes | 稳定、可回测的理由码 |
| assessment_source | provider/local_rule/local_model/human |
| model_version | 每次结果可追溯 |

训练策略 M1不训练自己的NewsLiquid。先建立规则基线、冻结样本和人工标签；OpenNews分数可作弱特征，绝不能作真值。

# 9. 行情观察与Telegram产品体验

## 9.1 市场观察

行情路径使用Binance、Twelve Data和IBKR既有只读权限。每个指标必须携带venue、data_scope、data_as_of和stale标记。默认在1、5、15、60分钟及收盘后更新，休市时调度到下一可交易窗口。

| 指标 | 输出 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 收益 | 1/5/15/60分钟 | 标明交易所、交易对、复权和休市 |
| 异常收益 | 资产收益 - 基准收益 | 基准缺失不计算，不解释为因果 |
| 来源限定RVOL | BINANCE_RVOL / IEX_RVOL | 字段名必须包含口径 |
| 实现波动率 | 数值 + 历史分位 | 避免跨资产直接比较绝对值 |
| 衍生品 | funding / OI / liquidation | 只代表指定交易所和合约 |

## 9.2 Telegram事件线程

- FLASH：快速候选，必须显示待核验。

- VERIFIED UPDATE：官方或独立可靠来源确认，编辑同一消息。

- MARKET UPDATE：按观察窗补充行情，不作为事实证明。

- CORRECTION：来源冲突、撤回或更正必须主动显示。

- DIGEST：B/C和非紧急更新进入摘要，避免告警疲劳。

- HEALTH：显示来源、配额、队列、失败、断线和行情新鲜度。

# 10. 数据、恢复与安全设计

## 10.1 核心数据表

| 域 | 主要表 |
| --- | --- |
| 来源与原始 | sources、raw_observations、source_revisions |
| 事件与证据 | canonical_events、event_versions、event_observations、event_facts、event_conflicts |
| 实体与影响 | entities、assets、relations、asset_impacts |
| 行情 | market_jobs、market_snapshots |
| 任务与通知 | pipeline_jobs、dead_letters、alert_outbox、alerts |
| 模型与评估 | model_runs、labels、replay_runs |

## 10.2 恢复机制

- WebSocket自动重连，并记录断线起止和最后游标。

- 支持REST backfill或last_seen补数。

- RSS使用ETag和Last-Modified增量读取。

- 任务指数退避，超过阈值进入dead letter。

- Outbox确保重启后不重复发送相同事件版本。

## 10.3 进程与权限隔离

| 进程 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| Collector | 外部只读采集、来源Token | 账户、订单、密钥日志 |
| Market Reader | 公共行情、IBKR只读 | 持仓、执行、账户、订单 |
| Event Engine | 本地数据库与规则/模型 | 交易接口 |
| Notifier | Telegram Bot API | 个人账号写操作、交易 |

# 11. 实施路线

| 阶段 | 主题 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate0 | 外部链路 | 12 PASS、3 WARN、0 FAIL；OpenNews人工PASS | 完成 |
| M1 | 最小流式闭环 | OpenNews/P0适配器、raw、inbox/outbox、Telegram | 48小时；重启不重发；可关闭OpenNews |
| M2 | 事件引擎 | 去重聚类、版本、来源独立性、核验与更正 | 冻结集首轮评估 |
| M3 | 资产与行情 | Symbol Master、asset_impacts、行情窗口 | 固定夹具100%一致 |
| M4 | 模型与回放 | 三级级联、模拟时钟、错误样本导出 | 优于规则基线 |
| M5 | 影子运行 | 至少两周，不交易 | 达到质量阈值或继续迭代 |

## 11.1 M1第一条垂直链路

- 接入OpenNews Free，同时保留SEC/Fed/BLS官方适配器。

- 建立sources、raw_observations、pipeline_jobs、alert_outbox迁移。

- 先落盘，再执行轻量规范化、事件指纹和资产候选。

- 生成FLASH或确认事件卡，通过outbox发送/更新Telegram。

- 连续运行48小时，记录各阶段时间戳、失败、重复率和数据新鲜度。

# 12. 验收指标

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本地持久化P95 | ≤100ms | 收到数据到SQLite提交 |
| 快速处理P95 | ≤2s | 收到数据到triaged_at |
| WS源本地提醒P95 | ≤5s | 不含来源/聚合器自身延迟 |
| P0轮询捕获P95 | ≤120s | 条目可获取到first_seen |
| 硬事件召回 | ≥85% | 冻结hard/weak/rejected集 |
| S/A精确率 | ≥90% | 人工复核 |
| 错误已确认S率 | ≤2% | 候选与已确认分开统计 |
| 重复压缩率 | ≥85% | 同事件重复报道 |
| 聚类纯度 | ≥95% | 冻结测试集 |
| PRIMARY资产准确率 | ≥95% | 供应链关系另计 |
| 确定性指标正确率 | 100% | 固定行情夹具 |
| 主动告警可追溯率 | 100% | 来源、时间、口径、版本 |

# 13. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 聚合器改价/下线 | 发现覆盖下降 | P2可关闭；P0独立运行；多适配器 |
| 来源名称/授权不透明 | 版权和确认错误 | 存短摘要和链接；追溯origin；不当独立确认 |
| Provider分数漂移 | 误报或方向偏差 | provider/local分离；冻结集监控 |
| WebSocket断线 | 消息缺口 | 游标、断线窗口、REST补数 |
| 模型幻觉/法律混淆 | 高风险错误 | 结构化schema、证据句、硬规则、人工复核 |
| 主体/资产歧义 | 错误扩散 | CIK/代码/地址优先；ABSTAIN |
| 免费行情口径不足 | RVOL误导 | venue/data_scope强制字段；缺失N/A |
| 未来信息泄漏 | 回测虚高 | 事件版本、模拟时钟、t0前可见性 |
| 告警疲劳 | 用户忽视重要信息 | S/A主动；B/C摘要；同事件更新 |

# 14. 交付物

| 编号 | 交付物 | 最低内容 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Source Registry | 来源等级、能力、独立组、条款、配额、健康、开关 |
| D2 | 采集适配器 | OpenNews Free、SEC、Fed、BLS；行情适配器复用现有探针 |
| D3 | SQLite迁移 | raw、事件版本、影响、任务、outbox、行情、模型、标签 |
| D4 | 双速事件引擎 | Fast Path、Verification Path、修订与撤回 |
| D5 | 逐资产与行情引擎 | asset_impacts、窗口任务、venue-scoped指标 |
| D6 | Telegram Bot | FLASH、确认、市场、更正、摘要、健康 |
| D7 | Replay Evaluator | 模拟时钟、冻结集、错误导出、版本对比 |
| D8 | 运行与安全文档 | 安装、备份、恢复、断线、降级、只读边界 |

## 14.1 当前立即开工项

M1第一任务 把OpenNews免费接口纳入Gate0和Source Registry，然后实现OpenNews Free → RawObservation → SQLite inbox/outbox → Telegram事件卡的最小垂直链路。

# 15. 主要研究来源

| 来源 | URL |
| --- | --- |
| NewsLiquid产品与模型 | https://newsliquid.com/ |
| NewsLiquid 2.0模型说明 | https://app.newsliquid.com/blog/newsliquid-2-0-flash.html |
| FinTech News Impact Benchmark v1 | https://app.newsliquid.com/blog/leaderboard.html |
| OpenNews MCP官方仓库 | https://github.com/6551team/opennews-mcp |
| OpenNews Free API说明 | https://raw.githubusercontent.com/6551team/opennews-mcp/main/openclaw-skill/opennews/SKILL.md |
| SEC Developer Resources | https://www.sec.gov/edgar/sec-api-documentation |
| Federal Reserve RSS | https://www.federalreserve.gov/feeds/feeds.htm |
| BLS Public Data API | https://www.bls.gov/developers/ |
| Binance Spot API Docs | https://github.com/binance/binance-spot-api-docs |
| IBKR TWS API | https://interactivebrokers.github.io/tws-api/ |

# 立项结论

财经事件雷达V2.0技术上可行，且已经具备进入实现阶段所需的外部能力。最适合本项目的路线不是复制NewsLiquid的交易终端，而是借用其异步流式、逐资产感知和实时分发思路，再叠加本项目更严格的官方核验、事件版本、行情口径和交易隔离。

最终架构确定为：多源发现 → 原始落盘 → 快速候选 → 异步核验 → 逐资产影响 → 市场观察 → 同事件更新。Gate0完成，M1立即开始。

— 文档结束 —