北京林业大学理学院 2026 实训 · 自主高难度创新项目

基于多源证据链与实时 Web 控制台的

金融事件情报 Agent

全极性事实核验 · 下行风险优先路由 · 历史账本 · 确定性回放

| 版本 | 基线日期 | 主展示 | 部署形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V5.2 持续取证任务书 | 2026-07-19 | Evidence Terminal | 新加坡 VPS / HTTPS |

一句话价值  把外部消息变成可复核、可拒绝、可回放的金融事件证据链；系统不预测涨跌，不读取资金、仓位或交易账户，也不执行交易。

版本说明  V5.2 已完成22路分级来源、证据终端、官方HTML/PDF/JSON不可变存档、每5分钟自动采集、每轮最多4份原始证据、事件证据无TTL、30日/12周在线备份、回放、模型盲测、加密异机全量恢复、24小时哈希链取证机制和课程真实性机器门禁。完整24小时窗口仍由机器保持等待；外部盲测诚实失败并阻断模型晋级；教师/学生/Git/练习证据缺失时审计器保持NOT_READY，不允许人工包装。

自主高难度创新选题申报稿 / 95+ 冲刺版

# 执行摘要

Finance Radar 已从新闻聚合设想升级为公网运行的金融事件证据终端。它持续接入官方与发现型来源，保存原始观测、修订、事件版本和精确证据段落；通过三栏 Web 工作面同时呈现事件流、声明—证据矩阵和判断上下文；通过固定回放消除“答辩现场恰好没有 SEC 重大事件”的随机性。Telegram 只承担通知和网页深链接，不再是唯一终端。

当前判断  工程与产品成品已经具备优秀档基础，92–96 分是现实竞争区间。95+ 可以争取，但剩余决定性因素已经不是再堆页面，而是教师高难度认定、学生手写禁飞区、真实分工与提交历史、24 小时运行证据，以及现场 Bug 修复和即兴修改表现。

# 1. 已验证基线与诚实缺口

## 1.1 公网成品快照

| 板块 | 2026-07-19 实测证据 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 公网入口 | HTTPS Web 与 FastAPI；TLS 1.3；API/Web 仅在 loopback 监听 | 通过 |
| 数据账本 | 22来源；1194事件；3951原始观测；2117版本；2394证据；Schema 12 | 通过 |
| 运行服务 | release 20260719T044852Z；API/Web/Worker/Backup/本地模型五服务 active；Worker每5分钟自动采集 | 通过·24h等待 |
| Evidence Agent | claims/edges/summary；81份官方原始HTML/PDF快照与2份精确引文；每轮最多新增4份；分页绕过已存档/失败头部；SHA-256失败0 | 通过·持续积累 |
| 小模型 | V1外部盲测失败；V2候选拒绝；生产保持Shadow；V3盲标24条任务仍为0人审 | 受治理·Shadow |
| 备份恢复 | 9860项清单全过；Schema 12/3完整恢复；1559.8MB全服务准备；在线保留30日/12周；第二恢复密钥ACL独占 | 通过 |
| 质量 | 360 tests + 17 subtests；公网产品19/19、行情17/17；五页AppTest通过；上一版浏览器6/6与可访问性纯PASS，本次UI待刷新 | 通过·视觉待刷新 |
| 故障与负载 | 6项故障注入全过；120请求/15并发成功率100%；公网p95 0.832秒；来源故障后自动恢复 | 通过 |

## 1.2 仍未完成，禁止包装

- V3双人盲标基础设施已完成，但24条真实任务仍为0人审；不得由AI或同一人伪造双审标签。

- 连续24小时运行窗口尚在积累；本地计划任务每15分钟自动保存哈希链接证据；只在服务端完整门槛自然满足后转绿，不能提前包装为完成。

- 三个禁飞区必须由学生本人手写、测试、提交和讲解，现有 AI 代码不能倒签为手写。

- 教师对高难度自选题和第三禁飞区的批准属于外部课程门槛。

- 团队分工、个人提交、盲测和即兴修改必须留下真实过程证据，不能补写历史。

- 当前行情UI改版已通过结构与公网API验收，但大屏、桌面、移动视觉/交互/可访问性矩阵仍须对新release刷新，旧截图只作为基线。

# 2. 项目定位、用户与边界

目标用户是需要快速理解重大公司、监管和市场结构事件的研究者。系统回答四类问题：发生了什么；哪些原子声明有一手证据；哪些材料支持、反驳或仍不足；该事件是否需要优先人工审核。它不是资讯门户、聊天机器人、量化交易系统或收益预测器。

| 语义层 | 回答的问题 | 允许输出 |
| --- | --- | --- |
| 事实极性 | 事件内容是正面、负面、中性还是混合？ | FAVORABLE / ADVERSE / NEUTRAL / MIXED |
| 证据状态 | 声明是否有精确引用，是否冲突？ | EVIDENCE_READY / INSUFFICIENT / HUMAN_REVIEW |
| 风险路由 | 是否值得优先人工复核？ | RISK_REVIEW / NON_TARGET / ABSTAIN |
| 事件最终性 | 法律或业务阶段是否已达到最终状态？ | 由确定性状态机与人工规则控制 |

为何强调负面事件  重大下行风险往往具有损失不对称和审核时效性，因此模型优先路由负面高风险事件是合理的产品目标；这不等于只采集负面新闻，更不等于负面事件一定导致价格下跌。正面和中性事件继续进入账本，并作为 NON_TARGET 对照。

# 3. 成品架构与数据流

| 层 | 组件 | 已落地职责 |
| --- | --- | --- |
| 边缘 | Nginx + Let's Encrypt | 公网 8443 HTTPS、反向代理、证书自动续期 |
| 展示 | Streamlit Evidence Terminal | 紧凑状态壳层、三栏事件工作台、回放时间轴、运维 SLO |
| 契约 | FastAPI | 只读查询、受控 Replay/Agent/人工覆盖；统一 envelope 与 trace_id |
| 处理 | systemd Worker | 持续采集、证据丰富、候选整理、shadow 推理、outbox |
| 数据 | SQLite WAL + SHA-256对象仓 | Schema 12正式账本；Schema 3运维/Replay/备份/盲标；官方HTML/PDF原始快照 |
| 通知 | Telegram outbox | 幂等、租约、默认 dry-run、显式 --send、网页深链 |
| 恢复 | 在线备份 + 加密异机同步 | SSH/SHA/AES-GCM；防路径穿越；全清单核对；两库隔离恢复与明文清理 |

## 3.1 来源分层：事件源与行情源不混写

| 类别 | 当前来源 | 用途与边界 |
| --- | --- | --- |
| P0 监管/公共安全 | SEC、CFTC、FTC、FDIC、FDA | 一手规则、执法、申报与警示；可核验事件事实 |
| P0 宏观/政策 | Federal Reserve、BLS、ECB、EIA | 政策、通胀、劳工与能源发布；不自动推导资产方向 |
| P1 发行人官方 | NVIDIA newsroom 等注册官方渠道 | 公司声明与修订；权威级别不等于正面或负面 |
| P2 发现 | OpenNews、历史研究候选 | 扩大召回；只能触发核验，不能自动形成最终事实 |
| 行情观察 | Binance公共现货 + Twelve Data落库；IBKR TWS仅本机探针 | 首次真实观察为基线；T+5m/30m/1d到期采集；错过则MISSED且不补最新价；收益仅作事件后审计 |

## 3.2 安全隔离

- Finance Radar 使用独立目录、Linux 用户、端口、systemd 服务和数据库；

- 不进入、不修改、不重启 `/root/ethusdc-pivot-bot`，不读取其中任何交易凭据；

- API 没有 orders、positions、balances、brokerage_accounts 或 trade_execution 路由；

- 行情只读且只用于时间对齐和事后审计，严禁作为事实真假或因果收益的证明。

# 4. Web Situation Room 与确定性演示

| 页面 | 核心信息 | 答辩证明 |
| --- | --- | --- |
| Situation Room | 紧凑状态带、快捷流、全终端检索、数据驱动命令条、来源健康、Worker、备份和审核队列 | 系统在线且可快速定位事件 |
| Event Intelligence | 只读Facets、事件族联想、来源筛选、URL连续性、本机命名Flow、声明—证据矩阵 | 同屏发现、判断、核验 |
| Replay Lab | 四固定案例、横向时间轴、证据变化、官方更正、决策与告警资格 | 不依赖随机外部事件 |
| Operations & Model | SLO、异常来源、备份、原始证据存档、模型卡、漂移门与安全计数 | 工程运行与治理可审计 |
| Adjudication Studio | 双审核者互盲、隐藏模型/来源/事后行情、冲突第三人裁决 | 证明训练标签来自人审内容而非来源捷径 |

## 4.1 三模式协议

- LIVE：证明外部连接、来源游标和最新成功采集；没有新事件也可判定成功。

- RECENT_CAPTURE：展示真实历史中的发布时间、接收时间、处理时间、原文和哈希。

- REPLAY：用冻结真实案例证明证据门、冲突处理、最终性与模型路由可重复。

三分钟主演示  Situation Room 健康 → 最近真实事件 → SEC 破产案例从 P2 发现到 P0 一手证据 → 冲突/正面控制 → 模型与数据卡 → 备份、trace 和无交易证明。

# 5. Evidence Agent：会证明，也会拒绝

Agent 采用四节点结构：声明抽取、证据计划、证据关系提议、带引文摘要。所有输出强制结构化，证据边必须包含精确段落、来源 URL、权威层级和内容对象 SHA-256；审核过的官方证据还保存原始HTML/PDF/JSON字节。快照器只接收注册官方来源；其HTTP链接先安全升级HTTPS，重定向后再次复核域名；单件限制10MiB、每轮最多新增4份，事件与证据不设TTL。缺证据返回 INSUFFICIENT，未解决冲突返回 HUMAN_REVIEW，原始快照也不能自动核验事实或进入模型特征。

| 对象 | 关键字段 | 审计价值 |
| --- | --- | --- |
| EventClaim | claim_id、text、event_version、material、verification_state | 把长新闻拆成可逐条核验的声明 |
| EvidenceEdge | relation、exact_excerpt、source_url、tier、object_sha256 | 证明哪一段支持或反驳哪条声明 |
| AgentDecision | trace_id、provider、snapshot、tool_calls、guardrails、latency | 完整回放模型/工具/守卫状态 |
| HumanOverride | actor、reason、before、after、time | 人工决定可追溯，不静默覆盖 |

当前诚实口径  结构化 Agent 与回环 Qwen2.5-0.5B/llama.cpp 已在线，真实SEC事件返回 llm_used=true；小模型只生成有引用的advisory summary。声明关系、证据门和最终状态仍由确定性图控制，非法输出自动回退，晋级结论保持REMAIN_SHADOW。

# 6. 小模型：重大下行风险人工审核路由

| 项目 | V5.2 实际契约 |
| --- | --- |
| 任务 | 重大下行风险审核路由，不是涨跌或收益预测 |
| 模型 | word/char TF-IDF + 校准、类别平衡逻辑回归；CPU shadow |
| 样本 | 897；RISK_REVIEW 546，NON_TARGET 351；包含正面/中性/拒绝控制 |
| 切分 | 时间优先的发行人/事件链连通分组；两类重叠计数均为0 |
| 分组留出 | 覆盖率82.7%；弃权17.3%；覆盖样本准确率95.7% |
| 外部盲测 | 40条零重叠；风险召回100%；正常新闻误报95%；预注册门槛FAIL |
| 治理 | 模型/数据卡、SHA-256、三组消融、漂移门、捷径系数审计；强制REMAIN_SHADOW |
| 禁止 | LONG、SHORT、目标价、预期收益、严重度、自动告警许可 |

模型仍保持 Shadow Mode。分组留出集上的三组消融表现较好，但 label-first 外部盲测揭示了真实跨来源失效：39/40条被路由为风险，正常官方新闻误报率95%。系数审计进一步发现 event_family、event_type、discovery_source 等内部分类语言形成捷径，且 NON_TARGET 训练样本不是普通新闻的代表。该失败不回填标签、不在 blind-v1 上调参；V1 只做候选队列高召回路由，不能包装成正负新闻总分类器。

# 7. 木桶式剩余实施计划

| 优先级 | 短板 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 教师审批与禁飞区 | 真实证据路径/哈希/提交写入manifest；3个学生内核完成后审计转绿 |
| P0 | 真实过程与现场能力 | 成员角色、每人3次Bug和1次即兴修改；当前11项机器检查保持false |
| P1 | 24小时运行证据 | 每15分钟SHA-256链已自动取证；等待服务端完整门槛后生成PASS报告 |
| DONE | 本地证据摘要模型 | Qwen2.5 0.5B / llama.cpp回环部署；冻结对比与线上接受已过；仅做证据摘要，不决定标签 |
| DONE | 异机备份与换机 | AES-GCM；9860项清单；1559.8MB全服务准备；在线保留30日/12周；新VPS失败前置门；显式激活；仓库外第二密钥 |
| DONE | 原始证据存档 | 81份官方HTML/PDF快照；注册官方来源安全升级HTTPS；每轮最多4份；分页绕过已存档/失败头部；支持HTML/PDF/JSON；无TTL；哈希抽检失败0 |
| DONE | 模型诚实补证 | 40条外部盲测已冻结并执行；失败归因与晋级阻断已落地；继续 Shadow |
| OPTION | 模型V2 | 只在时间允许时做内容字段去泄漏和独立开发负样本；锁定后必须新建blind-v2 |
| DONE | 安全与体验 | 限流/负载已过；五页结构、键盘导航和可执行断网终端已验收；当前UI浏览器矩阵仍待刷新 |

停止扩展规则  只要 P0/P1 有红项，就不投入 PostgreSQL、React、Kubernetes、Redis、Celery 或任何交易功能。每完成一个短板，都必须留下可复核证据，再进入下一桶板。

# 8. 学生禁飞区与现场考核

| 禁飞区 | 建议职责 | 学生现场证明 |
| --- | --- | --- |
| event_fingerprint.py | 事件归一、修订与同一性判断 | 标准化、哈希、误合并/漏合并边界；≥18项测试 |
| evidence_gate.py | 声明覆盖、冲突和来源独立性 | 逐声明聚合、fail closed；≥18项测试 |
| finality_gate.py | 阶段状态、身份冲突、最终性与等级上限 | 状态机、不变量、非法转换；≥20项测试并获教师批准 |

禁飞区必须无网络、无数据库、无 LLM，控制在约80–150有效行。学生保留设计草图、失败测试、手写提交和讲解脚本。AI 只允许协助外围适配、文档和测试基础设施，不能代写最终禁飞区。

## 8.1 Bug 注入与即兴修改

- 每个 Sprint 由非实现者盲注3个 Bug；内部题库必须标为练习，不冒充官方题。

- 每位成员至少完成3次计时练习，30分钟优秀目标为修复并解释2–3个问题。

- 即兴修改优先选择字段、筛选器、阈值、Replay fixture 或来源适配器，必须补回归测试。

- 答题话术固定为：复现 → 定位证据 → 根因 → 最小补丁 → 回归 → 安全边界。

# 9. 定量验收与交付物

| 验收项 | 通过标准 | 当前 / 剩余 |
| --- | --- | --- |
| 公网产品 | HTTPS Web/API 可用；五页和三模式可操作 | 已通过 |
| 证据治理 | 重大声明有精确引文；缺失/冲突强制拒绝或人工复核 | 已通过安全后备 |
| 运行恢复 | 服务自启；24小时无重复爆炸；加密包清单/两库/发布版隔离恢复成功 | 全量恢复已过；24小时待积累 |
| 测试 | 全量<60秒；禁飞区行/分支覆盖>80%；定向测试<10秒 | 全量已过；禁飞区待学生完成 |
| 安全 | secret 泄漏0、交易路由0、模型越权0、Replay伪装0 | 已通过 |
| 过程 | 真实 Git、分工、Review/Retro、AI 使用记录 | 真实性审计已建；当前0提交/11项缺证，待学生形成 |
| 现场 | 每人讲解负责内核；Bug 与即兴修改在时限内完成 | 待团队演练 |

## 9.1 最终交付包

- 公网 Web/API、systemd 服务、Nginx HTTPS 和回滚 release；

- Schema 12 正式账本、Schema 3 运维/Replay/备份/盲标轨迹、官方HTML/PDF与精确引文内容寻址对象；

- 四案例 Replay（含SEC官方更正撤回）、Agent trace、模型/数据卡与结构化训练清单；

- 30日/12周备份、每日 AES-GCM 异机副本、全清单/两库隔离恢复报告、24小时哈希链、故障注入和120/15负载报告；

- 两层离线交付：110份精选证据ZIP用于无服务复核；可执行终端含22条真实事件、证据、Replay、影子模型、API和五页Web；只允许回环，不含采集器、Telegram、券商/交易所客户端、密钥或交易能力；

- 人读任务书、AI 执行规范、.agent 过程文件和答辩 Runbook；

- 可直接填写的教师审批单与学生执行证据包（不冒充真实审批/练习）；

- 学生手写禁飞区、个人贡献、计时练习和教师审批材料，以及READY课程审计报告。

# 10. 95+判断与立项结论

| 层次 | 判断 | 决定因素 |
| --- | --- | --- |
| 工程成品 | 已经优秀 | 真实公网闭环、证据历史、回放、模型治理、备份恢复和故障证据 |
| 课程项目 | 具备92–96竞争力 | 任务难度、完整度和答辩确定性已足够 |
| 最终95+ | 可以争取但不保证 | 教师认定、学生独立理解、真实过程与现场修复/修改 |

最终取舍  后续最有价值的工作不是继续堆功能，而是把当前成品变成学生真正掌握、教师认可、连续运行、现场能改的作品。完成 P0/P1 后即可封版；其余增强全部降为可选。

Finance Radar 的突出点不在于“模型告诉你买卖”，而在于系统能够保存消息如何变化、指出哪条声明由哪段一手证据支持、在冲突或不足时拒绝下结论，并把数据、模型、Agent、备份和演示统一在可审计的工程链路中。这一定位与普通新闻聚合或情绪分析项目有明确差异，适合作为自主高难度创新选题。

# 主要依据与参考资料

[1] 北京林业大学2026实训动员会（课程文件）：

[2] 北京林业大学理学院2026年实现项目列表（课程文件）：

[3] SEC Developer Resources and Fair Access：查看来源

[4] ECB RSS Feeds：查看来源

[5] U.S. EIA RSS Feeds：查看来源

[6] NVIDIA Newsroom RSS：查看来源

[7] FastAPI Deployment Concepts：查看来源

[8] SQLite Online Backup API：查看来源

[9] Model Cards for Model Reporting：查看来源

[10] Datasheets for Datasets：查看来源

[11] W3C PROV-O：查看来源