北京林业大学理学院 2026 实训 · 自主高难度创新项目

基于多源证据链与实时 Web 控制台的

金融事件情报 Agent

全极性事实核验 · 下行风险优先路由 · 历史账本 · 确定性回放

| 版本 | 基线日期 | 主展示 | 部署形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V5.0 成品化任务书 | 2026-07-18 | Web Situation Room | 新加坡 VPS / HTTPS |

一句话价值  把外部消息变成可复核、可拒绝、可回放的金融事件证据链；系统不预测涨跌，不读取资金、仓位或交易账户，也不执行交易。

版本说明  V5.0 不再把 Web、API、Worker、模型和备份写成计划项，而以公网成品为真实基线；同时保留对未完成课程门槛的红色标识，不伪造学生手写、Git 历史、24 小时运行或教师审批。

自主高难度创新选题申报稿 / 95+ 冲刺版

# 执行摘要

Finance Radar 已从新闻聚合设想升级为公网运行的金融事件证据工作台。它持续接入官方与发现型来源，保存原始观测、修订、事件版本和精确证据段落；通过 Web 主终端展示事件、证据、时间线、Agent 轨迹、影子模型和运维状态；通过固定回放消除“答辩现场恰好没有 SEC 重大事件”的随机性。Telegram 只承担通知和网页深链接，不再是唯一终端。

当前判断  工程与产品成品已经具备优秀档基础，92–96 分是现实竞争区间。95+ 可以争取，但剩余决定性因素已经不是再堆页面，而是教师高难度认定、学生手写禁飞区、真实分工与提交历史、24 小时运行证据，以及现场 Bug 修复和即兴修改表现。

# 1. 已验证基线与诚实缺口

## 1.1 公网成品快照

| 板块 | 2026-07-18 实测证据 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 公网入口 | HTTPS Web 与 FastAPI；TLS 1.3；API/Web 仅在 loopback 监听 | 通过 |
| 数据账本 | 18来源；1185事件；3729原始观测；2108版本；2394证据；Schema 12 | 通过 |
| 运行服务 | systemd API/Web/Worker/Backup timer；22个持久化 Worker 周期 | 通过 |
| Evidence Agent | 1条线上 AgentDecision；1个 SHA-256 证据对象；结构化 claims/edges/summary | 通过·安全后备 |
| 小模型 | 897样本；发行人/事件链重叠均为0；覆盖率82.7%；覆盖样本准确率95.7% | 通过·Shadow |
| 备份恢复 | 4次验证备份；14天日备份；8周周快照；异机 SHA-256 与隔离恢复 | 通过 |
| 质量 | 249 tests + 17 subtests；8.32秒；整体覆盖率45%；Agent覆盖率95% | 通过 |
| 故障与负载 | 5项故障注入全过；60请求/6并发成功率100%，p95 1.92秒 | 通过 |

## 1.2 仍未完成，禁止包装

- 获批 LLM provider 的真实对照尚未完成；当前 Evidence Agent 必须显示 llm_used=false。

- 连续 24 小时运行窗口尚在积累；现有 22 个周期不能替代完整时窗。

- 三个禁飞区必须由学生本人手写、测试、提交和讲解，现有 AI 代码不能倒签为手写。

- 教师对高难度自选题和第三禁飞区的批准属于外部课程门槛。

- 团队分工、个人提交、盲测和即兴修改必须留下真实过程证据，不能补写历史。

# 2. 项目定位、用户与边界

目标用户是需要快速理解重大公司、监管和市场结构事件的研究者。系统回答四类问题：发生了什么；哪些原子声明有一手证据；哪些材料支持、反驳或仍不足；该事件是否需要优先人工审核。它不是资讯门户、聊天机器人、量化交易系统或收益预测器。

| 语义层 | 回答的问题 | 允许输出 |
| --- | --- | --- |
| 事实极性 | 事件内容是正面、负面、中性还是混合？ | FAVORABLE / ADVERSE / NEUTRAL / MIXED |
| 证据状态 | 声明是否有精确引用，是否冲突？ | EVIDENCE_READY / INSUFFICIENT / HUMAN_REVIEW |
| 风险路由 | 是否值得优先人工复核？ | RISK_REVIEW / NON_TARGET / ABSTAIN |
| 事件最终性 | 法律或业务阶段是否已达到最终状态？ | 由确定性状态机与人工规则控制 |

为何强调负面事件  重大下行风险往往具有损失不对称和审核时效性，因此模型优先路由负面高风险事件是合理的产品目标；这不等于只采集负面新闻，更不等于负面事件一定导致价格下跌。正面和中性事件继续进入账本，并作为 NON_TARGET 对照。

# 3. 成品架构与数据流

| 层 | 组件 | 已落地职责 |
| --- | --- | --- |
| 边缘 | Nginx + Let's Encrypt | 公网 8443 HTTPS、反向代理、证书自动续期 |
| 展示 | Streamlit 四页终端 | Situation Room、事件情报、Replay Lab、运维与模型 |
| 契约 | FastAPI | 只读查询、受控 Replay/Agent/人工覆盖；统一 envelope 与 trace_id |
| 处理 | systemd Worker | 持续采集、证据丰富、候选整理、shadow 推理、outbox |
| 数据 | SQLite WAL + 内容寻址目录 | Schema 12 正式账本、Schema 2 运维库、SHA-256 证据对象 |
| 通知 | Telegram outbox | 幂等、租约、默认 dry-run、显式 --send、网页深链 |
| 恢复 | 在线备份 + 周快照 | 14 日 / 8 周保留，quick_check、计数对比、隔离恢复 |

## 3.1 安全隔离

- Finance Radar 使用独立目录、Linux 用户、端口、systemd 服务和数据库；

- 不进入、不修改、不重启 `/root/ethusdc-pivot-bot`，不读取其中任何交易凭据；

- API 没有 orders、positions、balances、brokerage_accounts 或 trade_execution 路由；

- 行情只读且只用于时间对齐和事后审计，严禁作为事实真假或因果收益的证明。

# 4. Web Situation Room 与确定性演示

| 页面 | 核心信息 | 答辩证明 |
| --- | --- | --- |
| Situation Room | 事件流、来源健康、模式、Worker、备份、审核队列 | 系统在线且数据真实 |
| Event Intelligence | 身份版本、精确证据、时间线、模型、Agent、人工覆盖、对象哈希 | 结论可复核、可拒绝 |
| Replay Lab | 三固定案例、模拟时钟、逐步状态、重置与复跑 | 不依赖随机外部事件 |
| Operations & Model | API/数据/Worker/备份/模型哈希、指标、安全计数 | 工程运行与治理可审计 |

## 4.1 三模式协议

- LIVE：证明外部连接、来源游标和最新成功采集；没有新事件也可判定成功。

- RECENT_CAPTURE：展示真实历史中的发布时间、接收时间、处理时间、原文和哈希。

- REPLAY：用冻结真实案例证明证据门、冲突处理、最终性与模型路由可重复。

三分钟主演示  Situation Room 健康 → 最近真实事件 → SEC 破产案例从 P2 发现到 P0 一手证据 → 冲突/正面控制 → 模型与数据卡 → 备份、trace 和无交易证明。

# 5. Evidence Agent：会证明，也会拒绝

Agent 采用四节点结构：声明抽取、证据计划、证据关系提议、带引文摘要。所有输出强制结构化，证据边必须包含精确段落、来源 URL、权威层级和内容对象 SHA-256。缺证据返回 INSUFFICIENT，未解决冲突返回 HUMAN_REVIEW，模型永远不能自动升为最终 S 级。

| 对象 | 关键字段 | 审计价值 |
| --- | --- | --- |
| EventClaim | claim_id、text、event_version、material、verification_state | 把长新闻拆成可逐条核验的声明 |
| EvidenceEdge | relation、exact_excerpt、source_url、tier、object_sha256 | 证明哪一段支持或反驳哪条声明 |
| AgentDecision | trace_id、provider、snapshot、tool_calls、guardrails、latency | 完整回放模型/工具/守卫状态 |
| HumanOverride | actor、reason、before、after、time | 人工决定可追溯，不静默覆盖 |

当前诚实口径  结构化 Agent 运行链已在线，但当前 provider 是 deterministic_guarded_fallback，llm_used=false。下一步是在同一契约后接入获批 LLM 或本地模型，并在冻结案例上与安全后备做准确率、引用完整性、冲突识别和延迟对照。

# 6. 小模型：重大下行风险人工审核路由

| 项目 | V5.0 实际契约 |
| --- | --- |
| 任务 | 重大下行风险审核路由，不是涨跌或收益预测 |
| 模型 | word/char TF-IDF + 校准、类别平衡逻辑回归；CPU shadow |
| 样本 | 897；RISK_REVIEW 546，NON_TARGET 351；包含正面/中性/拒绝控制 |
| 切分 | 时间优先的发行人/事件链连通分组；两类重叠计数均为0 |
| 结果 | 覆盖率82.7%；弃权17.3%；覆盖样本准确率95.7% |
| 治理 | 模型卡、数据卡、特征 Schema、metrics、SHA-256、结构化训练清单 |
| 禁止 | LONG、SHORT、目标价、预期收益、严重度、自动告警许可 |

模型仍保持 Shadow Mode。因为留出集更严格后覆盖率下降但覆盖样本准确率提高；在消融、盲测和漂移阈值完成前，不把模型提升为自动排序或告警权限。该取舍比追求一个更高但可能泄漏的随机切分分数更专业。

# 7. 木桶式剩余实施计划

| 优先级 | 短板 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 教师审批与禁飞区 | 高难度题级和 FZ3 获批；学生本人完成3个纯内核、测试、提交和讲解 |
| P0 | 真实过程与现场能力 | 角色/贡献矩阵；每人3次计时 Bug；一次30分钟即兴修改并回归 |
| P1 | 24小时运行证据 | Worker 周期、来源错误、重复率、数据库增长和备份全时段报告 |
| P1 | LLM 对照 | 获批 provider 在冻结案例运行；与 fallback 对比引用、冲突、延迟与失败降级 |
| P1 | 异机备份自动化 | 加密传输、对象存储/第二主机、保留与恢复演练自动报告 |
| P1 | 模型补证 | 规则基线、消融、盲测、漂移阈值；不达标继续 Shadow |
| P2 | 安全与体验 | 应用限流、小屏 QA、更高并发压测；不阻塞核心答辩 |

停止扩展规则  只要 P0/P1 有红项，就不投入 PostgreSQL、React、Kubernetes、Redis、Celery 或任何交易功能。每完成一个短板，都必须留下可复核证据，再进入下一桶板。

# 8. 学生禁飞区与现场考核

| 禁飞区 | 建议职责 | 学生现场证明 |
| --- | --- | --- |
| event_fingerprint.py | 事件归一、修订与同一性判断 | 标准化、哈希、误合并/漏合并边界；≥18项测试 |
| evidence_gate.py | 声明覆盖、冲突和来源独立性 | 逐声明聚合、fail closed；≥18项测试 |
| finality_gate.py | 阶段状态、身份冲突、最终性与等级上限 | 状态机、不变量、非法转换；≥20项测试并获教师批准 |

禁飞区必须无网络、无数据库、无 LLM，控制在约80–150有效行。学生保留设计草图、失败测试、手写提交和讲解脚本。AI 只允许协助外围适配、文档和测试基础设施，不能代写最终禁飞区。

## 8.1 Bug 注入与即兴修改

- 每个 Sprint 由非实现者盲注3个 Bug；内部题库必须标为练习，不冒充官方题。

- 每位成员至少完成3次计时练习，30分钟优秀目标为修复并解释2–3个问题。

- 即兴修改优先选择字段、筛选器、阈值、Replay fixture 或来源适配器，必须补回归测试。

- 答题话术固定为：复现 → 定位证据 → 根因 → 最小补丁 → 回归 → 安全边界。

# 9. 定量验收与交付物

| 验收项 | 通过标准 | 当前 / 剩余 |
| --- | --- | --- |
| 公网产品 | HTTPS Web/API 可用；四页和三模式可操作 | 已通过 |
| 证据治理 | 重大声明有精确引文；缺失/冲突强制拒绝或人工复核 | 已通过安全后备 |
| 运行恢复 | 服务自启；24小时无重复爆炸；恢复演练成功 | 恢复已过；24小时待积累 |
| 测试 | 全量<60秒；禁飞区行/分支覆盖>80%；定向测试<10秒 | 全量已过；禁飞区待学生完成 |
| 安全 | secret 泄漏0、交易路由0、模型越权0、Replay伪装0 | 已通过 |
| 过程 | 真实 Git、分工、Review/Retro、AI 使用记录 | 文档已建；学生历史待形成 |
| 现场 | 每人讲解负责内核；Bug 与即兴修改在时限内完成 | 待团队演练 |

## 9.1 最终交付包

- 公网 Web/API、systemd 服务、Nginx HTTPS 和回滚 release；

- Schema 12 正式账本、Schema 2 运维轨迹、内容寻址证据对象；

- 三案例 Replay、Agent trace、模型/数据卡与结构化训练清单；

- 14日/8周备份、异机副本、恢复报告、故障注入和负载报告；

- 人读任务书、AI 执行规范、.agent 过程文件和答辩 Runbook；

- 学生手写禁飞区、个人贡献、计时练习和教师审批材料。

# 10. 95+判断与立项结论

| 层次 | 判断 | 决定因素 |
| --- | --- | --- |
| 工程成品 | 已经优秀 | 真实公网闭环、证据历史、回放、模型治理、备份恢复和故障证据 |
| 课程项目 | 具备92–96竞争力 | 任务难度、完整度和答辩确定性已足够 |
| 最终95+ | 可以争取但不保证 | 教师认定、学生独立理解、真实过程与现场修复/修改 |

最终取舍  后续最有价值的工作不是继续堆功能，而是把当前成品变成学生真正掌握、教师认可、连续运行、现场能改的作品。完成 P0/P1 后即可封版；其余增强全部降为可选。

Finance Radar 的突出点不在于“模型告诉你买卖”，而在于系统能够保存消息如何变化、指出哪条声明由哪段一手证据支持、在冲突或不足时拒绝下结论，并把数据、模型、Agent、备份和演示统一在可审计的工程链路中。这一定位与普通新闻聚合或情绪分析项目有明确差异，适合作为自主高难度创新选题。

# 主要依据与参考资料

[1] 北京林业大学2026实训动员会（课程文件）：

[2] 北京林业大学理学院2026年实现项目列表（课程文件）：

[3] SEC Developer Resources and Fair Access：查看来源

[4] FastAPI Deployment Concepts：查看来源

[5] SQLite Online Backup API：查看来源

[6] Model Cards for Model Reporting：查看来源

[7] Datasheets for Datasets：查看来源

[8] W3C PROV-O：查看来源